# PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PARCHES DE {{ cliente.razon_social | upper }}

Documento {{ proyecto.codigo_documento_base }}-206 — Versión {{ proyecto.version_actual }}

## 1. OBJETO

Establecer el flujo operativo para la aplicación controlada de parches de seguridad y actualizaciones en los sistemas del alcance del SGSI, desde la disponibilidad del parche hasta su verificación post-despliegue.

## 2. RELACIÓN CON E-205 (VULNERABILIDADES)

El procedimiento E-205 (Gestión de Vulnerabilidades) detecta y prioriza las vulnerabilidades. El presente procedimiento gestiona la aplicación del parche que las corrige. Ambos se ejecutan en cascada: E-205 identifica → E-206 aplica.

## 3. PLAZOS MÁXIMOS DE APLICACIÓN

| Criticidad (determinada por E-205) | Plazo máximo desde disponibilidad del parche |
| --- | --- |
| CRÍTICA con explotación activa (CISA KEV) | 24 horas |
| CRÍTICA | 7 días naturales |
| ALTA | 15 días naturales |
| MEDIA | 60 días naturales |
| BAJA | 180 días o siguiente ciclo de mantenimiento |

## 4. FLUJO OPERATIVO

| Paso | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recepción de la asignación desde E-205 con vulnerabilidad, parche disponible y criticidad | Resp. Sistema |
| 2 | Pruebas en preproducción: aplicar el parche en entorno equivalente al productivo y verificar: no regresión funcional, compatibilidad, estabilidad | Resp. Sistema |
| 3 | Para parches CRÍTICOS con explotación activa: pruebas reducidas o en paralelo autorizadas por el Resp. Seguridad | Resp. Seguridad |
| 4 | Solicitud de cambio conforme al procedimiento E-203 (Gestión de Cambios). Para parches CRÍTICOS: flujo de cambio de emergencia | Resp. Sistema |
| 5 | Despliegue en la ventana de mantenimiento aprobada, documentando: fecha/hora exacta, sistemas parcheados, persona ejecutora, parche aplicado (referencia fabricante), resultado | Resp. Sistema |
| 6 | Verificación post-despliegue: comprobación de versión parcheada, re-escaneo de la vulnerabilidad, verificación del servicio | Resp. Sistema |
| 7 | Cierre en el sistema de gestión de vulnerabilidades: marcar como MITIGADA con fecha y verificador | Resp. Seguridad |

## 5. EXCEPCIONES

Cuando no sea posible aplicar un parche en plazo (incompatibilidad, sistema legacy, dependencia de terceros), se gestionará como excepción conforme a {{ proyecto.codigo_documento_base }}-222 (Gestión de Excepciones), documentando: vulnerabilidad, motivo, riesgo asumido, mitigaciones compensatorias, plazo máximo y plan de resolución.

## 6. INDICADORES

| Indicador | Objetivo |
| --- | --- |
| Parches CRÍTICOS aplicados en plazo | 100% |
| Parches ALTOS aplicados en plazo | ≥ 95% |
| Tasa de rollback por parche fallido | < 3% |
| Excepciones documentadas / excepciones totales | 100% |

Documento {{ proyecto.codigo_documento_base }}-206 — Versión {{ proyecto.version_actual }} — Clasificación: INTERNA

APROBACIONES Y FIRMAS

El presente documento se aprueba mediante las firmas de los intervinientes que se relacionan a continuación. Cuando la firma se realiza digitalmente a través del portal del proyecto, el hash SHA-256 y el código QR de verificación se consignan bajo el nombre del firmante.

| ELABORADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- |
| Nombre: {{ firmas.elaborado.nombre }} | Nombre: {{ firmas.revisado.nombre }} |
| Cargo: {{ firmas.elaborado.cargo }} | Cargo: {{ firmas.revisado.cargo }} |
| Fecha: {{ firmas.elaborado.fecha }} | Fecha: {{ firmas.revisado.fecha }} |
| Firma: {{ firmas.elaborado.firma_marca }} | Firma: {{ firmas.revisado.firma_marca }} |

<!--FX_SIG_V2-->