# PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES DE {{ cliente.razon_social | upper }}

Documento {{ proyecto.codigo_documento_base }}-220 — Versión {{ proyecto.version_actual }}

## 1. OBJETO

Establecer el método para el registro, análisis, tratamiento, seguimiento y cierre de las no conformidades detectadas en el SGSI, ya provengan de auditorías internas, auditorías externas, revisiones por la dirección, incidentes de seguridad o cualquier otra fuente.

## 2. CLASIFICACIÓN

| Tipo | Definición | Plazo máximo de corrección |
| --- | --- | --- |
| NC Mayor | Incumplimiento sistemático, ausencia total de control crítico, fallo sistémico | 90 días |
| NC Menor | Incumplimiento puntual, fallo aislado no crítico | 180 días |
| Observación | Cumplimiento formal con potencial mejora | Análisis en 90 días, acción voluntaria |
| Oportunidad de mejora | Recomendación sin incumplimiento | Análisis por el Comité |

## 3. FLUJO OPERATIVO

| Paso | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro de la NC en el Registro de No Conformidades con: fuente, descripción, evidencia, clasificación, área afectada | Quien la detecta | Inmediato |
| 2 | Asignación al responsable del área afectada | Resp. Seguridad | 5 días hábiles |
| 3 | Análisis de causa raíz (5 Whys, Ishikawa u otra técnica apropiada) | Responsable del área | 15 días hábiles |
| 4 | Elaboración del Plan de Acción Correctiva (PAC): acciones a emprender, responsable de cada acción, plazo, indicador de cierre, acciones preventivas para evitar recurrencia | Responsable del área | 15 días tras análisis |
| 5 | Aprobación del PAC | Resp. Seguridad | 5 días hábiles |
| 6 | Ejecución de las acciones correctivas | Responsable del área | Según PAC |
| 7 | Verificación de eficacia: comprobar que la NC no recurrirá. Puede incluir: revisión documental, nueva inspección, nueva auditoría parcial | Resp. Seguridad (o auditor) | 30 días tras ejecución |
| 8 | Cierre formal de la NC en el registro | Resp. Seguridad | Tras verificación |

## 4. ESCALADO

Las NC Mayores no cerradas en plazo se escalan al Comité de Seguridad. Las NC Mayores recurrentes (misma causa raíz detectada en dos ciclos consecutivos) se escalan a {{ cliente.organo_aprobador_politicas }}.

## 5. INDICADORES

| Indicador | Objetivo |
| --- | --- |
| NC Mayores cerradas en 90 días | 100% |
| NC Menores cerradas en 180 días | ≥ 90% |
| NC recurrentes (misma causa raíz en 2 ciclos) | 0 |
| PAC aprobados en plazo | 100% |

Documento {{ proyecto.codigo_documento_base }}-220 — Versión {{ proyecto.version_actual }} — Clasificación: INTERNA