# PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE {{ cliente.razon_social|upper }}

Documento {{ proyecto.codigo_documento_base }}-405 — Versión {{ proyecto.version_actual }}

## CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| {{ proyecto.version_actual }} | {{ proyecto.fecha_aprobacion_inicial }} | {{ responsables.consultor.nombre }} | Versión inicial |

## REGISTRO DE APROBACIÓN

El presente Plan de Pruebas de Continuidad ha sido elaborado por {{ responsables.consultor.nombre }}, en su condición de {{ responsables.consultor.cargo }}, revisado por {{ responsables.responsable_seguridad.nombre }} ({{ responsables.responsable_seguridad.cargo }}) y aprobado por {{ cliente.organo_aprobador_politicas }} de {{ cliente.razon_social }}.

## 1. OBJETO Y MARCO NORMATIVO

El presente Plan establece el calendario, los tipos, los criterios de éxito, los participantes y la documentación de los ejercicios de prueba que validan la eficacia del Plan de Continuidad del Negocio (E-402 BCP) y del Plan de Recuperación de Desastres TIC (E-403 DRP) de {{ cliente.razon_social }}, en cumplimiento de:

- Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022, medida op.cont.4 Medios alternativos, en su requerimiento de pruebas periódicas).

- UNE-ISO 22301:2020 Cláusula 8.5 (Ejercicios y pruebas).

- DORA Art. 24 (Programa de pruebas de resiliencia operativa digital) si aplica al sector financiero.

- NIS2 (Medidas de gestión de riesgos · pruebas periódicas).

## 2. CALENDARIO ANUAL DE EJERCICIOS

El programa anual de pruebas contempla, como mínimo, los siguientes ejercicios:

| Tipo de ejercicio | Frecuencia | Trimestre objetivo | Categoría ENS aplicable |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabletop BCP | Semestral (2/año) | Q1 + Q3 | B/M/A |
| Tabletop DRP técnico | Anual | Q2 | M/A |
| Simulacro técnico failover | Anual | Q3 o Q4 | M/A |
| Prueba completa de restauración desde backup | Anual | Q4 | B/M/A |
| Prueba parcial de restauración granular | Trimestral | Cada trimestre | M/A |
| Simulacro de phishing (vinculado al LMS) | Trimestral o mensual | Calendario LMS | B/M/A |
| TLPT / Red Team (Threat-Led Penetration Testing) | Cada 3 años | Plan plurianual | A (o DORA significativa) |

El calendario detallado del ejercicio se planifica en el cuarto trimestre del año anterior y se aprueba por {{ cliente.organo_aprobador_politicas }}.

## 3. TIPOS DE PRUEBAS · DESCRIPCIÓN

### 3.1 Tabletop (escritorio)

Descripción: ejercicio sin impacto operativo en el que los participantes analizan un escenario hipotético y discuten las acciones que ejecutarían.

Objetivo: validar que los participantes conocen sus responsabilidades, los procedimientos y los recursos disponibles.

Duración: 2-4 horas.

Participantes: Comité de Continuidad + coordinadores BCP/DRP/Operaciones/Comunicación.

### 3.2 Simulacro técnico de failover

Descripción: ejecución real de un failover sobre un componente o sistema crítico, ya sea en producción (con ventana planificada) o en entorno equivalente aislado.

Objetivo: validar que la arquitectura de recuperación funciona conforme a lo diseñado y que el RTO técnico es alcanzable.

Duración: variable según sistema (típicamente entre 4 y 24 horas).

Participantes: equipo TIC, coordinador DRP, observadores designados.

### 3.3 Prueba de restauración desde backup

Descripción: restauración real desde copia de seguridad en un entorno aislado, con validación de integridad de los datos.

Objetivo: validar la calidad del backup, el procedimiento de restauración y la consistencia de los datos.

Duración: variable (típicamente entre 2 y 12 horas).

Participantes: equipo de operación TIC + propietario funcional del dato cuando aplique.

### 3.4 Simulacro de phishing

Descripción: envío controlado de un correo simulado de phishing a un grupo o a la totalidad del personal.

Objetivo: medir el nivel de concienciación y la eficacia de la formación impartida.

Duración: campaña típicamente de 7-14 días con seguimiento de métricas.

Participantes: gestionado desde el LMS conforme a la política E-103 + E-105.

### 3.5 TLPT / Red Team

Descripción: ejercicio de pentest dirigido por inteligencia de amenazas, ejecutado por un proveedor externo cualificado.

Objetivo: medir la resiliencia ante un adversario con tácticas, técnicas y procedimientos realistas (TTPs).

Frecuencia: cada 3 años en categoría ALTA o cuando lo exija DORA en entidades financieras significativas.

## 4. CRITERIOS DE ÉXITO

Cada ejercicio define previamente sus criterios de éxito, alineados con los objetivos definidos en el BIA. Indicadores típicos:

- RTO real ≤ RTO objetivo para el componente o proceso ejercitado.

- RPO real ≤ RPO objetivo medido en el ejercicio.

- Porcentaje de checklist completado: ≥ 90% considerado éxito.

- Participación: ≥ 90% de los asistentes convocados.

- Detección de gaps: cualquier ejercicio que detecte gaps significativos es valioso por aprendizaje, aunque no cumpla otros indicadores.

## 5. ROLES EN LAS PRUEBAS

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Facilitador | Diseña el escenario, conduce el ejercicio, mantiene el ritmo |
| Observadores | Toman notas objetivas del comportamiento, las decisiones y los tiempos |
| Participantes operativos | Ejecutan los procedimientos como lo harían en una crisis real |
| Coordinador post-mortem | Lidera la sesión de lecciones aprendidas y redacta el informe E-406 |
| Patrocinador ejecutivo | Aprueba el ejercicio y respalda la asignación de recursos |

## 6. RECURSOS REQUERIDOS

Para cada ejercicio se planifican los recursos necesarios:

- Recursos técnicos: entornos aislados, capacidad de cómputo, ventanas de mantenimiento, herramientas de monitorización.

- Recursos humanos: liberación de los participantes durante la duración del ejercicio, formación previa cuando aplique.

- Recursos financieros: presupuesto asignado dentro de la partida anual de continuidad.

- Recursos documentales: runbooks, BIA, BCP, DRP accesibles a los participantes durante el ejercicio.

## 7. CAPTURA DE EVIDENCIAS

Durante el ejercicio se capturan:

- Logs técnicos: del sistema bajo prueba, del SIEM, de los sistemas de monitorización.

- Capturas de pantalla de los pasos clave.

- Cronología detallada con timestamps de cada decisión y acción.

- Hoja de asistencia firmada por los participantes.

- Observaciones cualitativas de los observadores designados.

Toda la documentación se conserva en el repositorio de evidencias del BCMS conforme a la política documental.

## 8. APROVECHAMIENTO DE RESULTADOS

Los resultados de cada ejercicio se documentan en un Informe de Pruebas (E-406) que incluye los gaps detectados y un plan de acción correctivo con responsable y plazo.

Los gaps se incorporan al registro de no conformidades del SGSI y son objeto de seguimiento hasta su cierre. Los gaps no cerrados se reportan al Comité de Seguridad y a {{ cliente.organo_aprobador_politicas }}.

Los aprendizajes alimentan la revisión anual del BIA, BCP, DRP y de las estrategias E-401.

## 9. COMUNICACIÓN PREVIA AL EJERCICIO

Salvo en simulacros de phishing (cuya eficacia depende del factor sorpresa para el participante), todos los ejercicios se comunican con antelación a los participantes con la siguiente información:

- Fecha y duración del ejercicio.

- Tipo de prueba y alcance.

- Participantes convocados.

- Objetivos generales.

No se comunica el escenario específico, las inyecciones que se introducirán durante el ejercicio, ni las decisiones que se evalúan, para preservar la capacidad de medir la reacción real.

## 10. CALENDARIO PLANIFICADO PARA EL EJERCICIO EN CURSO

| Ejercicio | Fecha planificada | Responsable | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| {% for ej in ejercicios_planificados %} | {{ ej.tipo }} | {{ ej.fecha }} | {{ ej.responsable }} |

{% endfor %}

## TABLA DE FIRMAS

| Función | Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado | {{ firmas.elaborado.nombre }} | {{ firmas.elaborado.cargo }} | {{ firmas.elaborado.fecha }} | {{ firmas.elaborado.firma_marca }} |
| Revisado | {{ firmas.revisado.nombre }} | {{ firmas.revisado.cargo }} | {{ firmas.revisado.fecha }} | {{ firmas.revisado.firma_marca }} |
| Aprobado | {{ firmas.aprobado.nombre }} | {{ firmas.aprobado.cargo }} | {{ firmas.aprobado.fecha }} | {{ firmas.aprobado.firma_marca }} |