# RIESGOS DEL PROYECTO ENS — {{ cliente.razon_social }}

Nota: Estos son riesgos del PROYECTO (gestión), no del SISTEMA (seguridad). El análisis de riesgos MAGERIT del sistema se hace en la Fase 1.

## REGISTRO DE RIESGOS

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | El cliente no proporciona la documentación existente en plazo | Media | Alto | 🟠 | Cláusula 5bis + escalado al sponsor |
| R-02 | El sponsor pierde interés o cambia de puesto | Baja | Muy Alto | 🔴 | Identificar sponsor alternativo en la exploratoria |
| R-03 | Madurez real muy inferior a la declarada en la exploratoria | Media | Alto | 🟠 | Diagnóstico exhaustivo en Fase 1 antes de comprometer el cronograma |
| R-04 | Cambio normativo durante el proyecto (modificación del RD 311/2022) | Baja | Medio | 🟡 | Monitorización continuada del BOE y avisos CCN |
| R-05 | Auditor externo detecta NC mayor no prevista | Media | Alto | 🟠 | Auditoría interna exhaustiva en Fase 4 con simulacro |
| R-06 | Proveedor crítico del cliente no colabora (no entrega evidencias) | Media | Medio | 🟡 | Presionar vía cláusula contractual cliente-proveedor |
| R-07 | Presupuesto del cliente insuficiente para las inversiones técnicas identificadas | Media | Alto | 🟠 | Identificar alternativas open source / low cost |

{% for riesgo in proyecto.riesgos_adicionales %} | R-{{ ‘%02d’ % (loop.index + 7) }} | {{ riesgo.descripcion }} | {{ riesgo.probabilidad }} | {{ riesgo.impacto }} | {{ riesgo.nivel }} | {{ riesgo.mitigacion }} | {% endfor %}