{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 1 — PORTADA (NUEVA, no estaba en F3.1 original) #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

{% if cliente.logo_url %} {{ cliente.logo_url }} {% endif %}

# PROPUESTA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

# CERTIFICACIÓN ENS — CATEGORÍA {{ propuesta.categoria_ens }}

{{ cliente.razon_social }}

Propuesta Ref. P-001/{{ propuesta.version }} {{ propuesta.fecha_emision }}

Elaborada por:

Marcos Mata García Consultor ENS · FULKRO NIF: {{ consultor.nif }} {{ consultor.email }} {{ consultor.telefono }}

Validez de la oferta: {{ propuesta.validez_dias }} días naturales desde la fecha de emisión.

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 2 — RESUMEN EJECUTIVO #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

Estimado/a {{ cliente.persona_contacto.tratamiento }} {{ cliente.persona_contacto.apellidos }}:

Tras nuestra reunión exploratoria del {{ propuesta.fecha_reunion_exploratoria }}, tengo el gusto de presentar esta propuesta para acompañar a {{ cliente.razon_social }} en la obtención de la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en categoría {{ propuesta.categoria_ens }}, conforme al Real Decreto 311/2022.

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Categoría ENS objetivo | {{ propuesta.categoria_ens }} |
| Duración estimada | {{ propuesta.duracion_meses }} meses ({{ propuesta.duracion_semanas }} semanas) |
| Horas de consultor estimadas | {{ propuesta.horas_estimadas }} horas |
| Inversión total (consultoría + auditoría externa) | {{ propuesta.inversion_total_eur ¦ format_currency_es }} € (IVA no incluido) |
| Resultado esperado | Certificado ENS emitido por {{ propuesta.certificadora_recomendada }} |

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 3 — CONTEXTO ENTENDIDO #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 2. CONTEXTO ENTENDIDO

{{ propuesta.contexto_entendido }}

{# Esta sección se elabora a partir de los bloques A-F de la reunión exploratoria. Debe usar las propias palabras del cliente cuando sea posible. #}

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 4 — ALCANCE PROPUESTO #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 3. ALCANCE PROPUESTO

### 3.1 Sistemas y servicios incluidos

{% for servicio in propuesta.servicios_incluidos %} - {{ servicio }} {% endfor %}

### 3.2 Ubicaciones incluidas

{% for sede in cliente.sedes %} - {{ sede.nombre }} — {{ sede.direccion }}{% if sede.es_principal %} (sede principal){% endif %} {% endfor %}

### 3.3 Exclusiones expresas

{% for exclusion in propuesta.exclusiones %} - {{ exclusion }} {% endfor %}

### 3.4 Proveedores críticos en alcance

{% for proveedor in propuesta.proveedores_criticos %} - {{ proveedor.nombre }} ({{ proveedor.servicio }}) {% endfor %}

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 5 — METODOLOGÍA #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 4. METODOLOGÍA

El proyecto se estructura en 10 fases conforme al ciclo del consultor ENS de FULKRO, adaptado a las características de {{ cliente.razon_social }}:

| Fase | Nombre | Semanas | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pre-arranque y movilización | S1-S2 | Kick-off, designación de roles, constitución del Comité |
| 1 | Diagnóstico exhaustivo | S3-S{{ propuesta.semana_fin_diagnostico }} | Diagnóstico organizativo + técnico + documental |
| 2 | Diseño del SGSI | S{{ propuesta.semana_inicio_diseno }}-S{{ propuesta.semana_fin_diseno }} | Categorización, análisis de riesgos, DdA, plan de adecuación |
| 3 | Implantación | S{{ propuesta.semana_inicio_implantacion }}-S{{ propuesta.semana_fin_implantacion }} | Documentación normativa, controles técnicos, formación |
| 4 | Verificación interna | S{{ propuesta.semana_inicio_verificacion }}-S{{ propuesta.semana_fin_verificacion }} | Pentesting, auditoría interna, remediación |
| 5 | Preparación de auditoría | S{{ propuesta.semana_inicio_prep_auditoria }}-S{{ propuesta.semana_fin_prep_auditoria }} | Simulacro, dossier auditor, coaching |
| 6 | Auditoría externa | S{{ propuesta.semana_inicio_auditoria }}-S{{ propuesta.semana_fin_auditoria }} | Acompañamiento durante la auditoría ENAC |
| 7 | Remediación de hallazgos | Post-auditoría | Corrección de NC detectadas por el auditor |
| 8 | Mantenimiento | Post-certificación | Retainer opcional (contrato C-003 separado) |

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 6 — CRONOGRAMA #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 5. CRONOGRAMA

{{ propuesta.diagrama_gantt }}

{# Diagrama Mermaid gantt del cronograma del proyecto #}

Hitos principales:

{% for hito in propuesta.hitos %} - {{ hito.nombre }} — {{ hito.fecha_estimada }} {% endfor %}

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 7 — ENTREGABLES POR FASE #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 6. ENTREGABLES POR FASE

{% for fase in propuesta.fases %} ### Fase {{ fase.numero }} — {{ fase.nombre }}

{% for entregable in fase.entregables %} | {{ entregable.codigo }} | {{ entregable.nombre }} | {{ entregable.formato }} | {% endfor %}

{% endfor %}

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 8 — EQUIPO (NUEVA, no estaba en F3.1 original) #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 7. EQUIPO DEL PROYECTO

### 7.1 Consultor principal

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | Marcos Mata García |
| Formación | Máster en Data Science (IMMUNE), Grado en Empresa (UNIR) |
| Certificaciones | ISO 27001:2022 (AENOR) |
| Experiencia | Consultoría GRC en ciberseguridad, implantación ENS/ISO 27001/RGPD |
| Dedicación al proyecto | {{ propuesta.dedicacion_marcos }} |

### 7.2 Colaboradores (si aplica)

{% if propuesta.colaboradores %} {% for colab in propuesta.colaboradores %} | {{ colab.nombre }} | {{ colab.rol }} | {{ colab.perfil }} | {{ colab.dedicacion }} | {% endfor %} {% else %} El proyecto será ejecutado íntegramente por el consultor principal, apoyado por la plataforma FULKRO que automatiza el 95% de las tareas operativas. {% endif %}

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 9 — SUPUESTOS Y EXCLUSIONES #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 8. SUPUESTOS Y EXCLUSIONES

### 8.1 Supuestos

La presente propuesta se basa en los siguientes supuestos, verificados durante la reunión exploratoria:

{% for supuesto in propuesta.supuestos %} - {{ supuesto }} {% endfor %}

Si alguno de estos supuestos resultara incorrecto, el alcance, el plazo y el presupuesto podrán requerir ajuste conforme al procedimiento de cambio de alcance del contrato.

### 8.2 Exclusiones generales

La presente propuesta no incluye:

- Adquisición de hardware, software o licencias por cuenta del Cliente.

- Servicios de soporte técnico IT del día a día.

- Representación legal ante autoridades reguladoras.

- Desarrollo de software a medida.

- Gestión operativa del SGSI tras la certificación (cubierta por contrato retainer C-003, si se contrata).

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 10 — CONDICIONES ECONÓMICAS #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 9. CONDICIONES ECONÓMICAS

### 9.1 Desglose

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| Honorarios de consultoría ({{ propuesta.horas_estimadas }}h × {{ propuesta.tarifa_hora }}€/h) | {{ propuesta.honorarios_marcos ¦ format_currency_es }} € |
| Auditoría externa ENAC (estimación {{ propuesta.certificadora_recomendada }}) | {{ propuesta.coste_auditoria_externa ¦ format_currency_es }} € |
| INVERSIÓN TOTAL | {{ propuesta.inversion_total_eur ¦ format_currency_es }} € |

Los importes indicados no incluyen IVA (21%).{% if propuesta.aplica_retencion %} A los honorarios de consultoría se aplicará retención del {{ propuesta.porcentaje_retencion }}% conforme a la normativa fiscal aplicable.{% endif %}

### 9.2 Forma de pago

{% if propuesta.modalidad_pago == “hitos” %} Pago por hitos:

| Hito | % | Importe | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma del contrato | 20% | {{ (propuesta.honorarios_marcos * 0.20) ¦ format_currency_es }} € | Al firmar |
| Fin de Fase 1 (Diagnóstico) | 20% | {{ (propuesta.honorarios_marcos * 0.20) ¦ format_currency_es }} € | Entrega E-090 |
| Fin de Fase 3 (Implantación) | 30% | {{ (propuesta.honorarios_marcos * 0.30) ¦ format_currency_es }} € | Entrega dossier documental |
| Fin de Fase 4 (Verificación) | 20% | {{ (propuesta.honorarios_marcos * 0.20) ¦ format_currency_es }} € | Entrega informe auditoría interna |
| Certificación obtenida | 10% | {{ (propuesta.honorarios_marcos * 0.10) ¦ format_currency_es }} € | Emisión del certificado |

{% elif propuesta.modalidad_pago == “mensual” %} Pago mensual: cuota fija de {{ (propuesta.honorarios_marcos / propuesta.duracion_meses) | format_currency_es }} €/mes durante {{ propuesta.duracion_meses }} meses, pagadera dentro de los 15 primeros días de cada mes. {% endif %}

La auditoría externa se contrata y abona directamente por el Cliente a la entidad certificadora.

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 11 — CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (NUEVA) #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cada hito se considerará cumplido cuando:

| Hito | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Fase 0 completada | Acta de kick-off firmada + roles ENS designados + Comité constituido |
| Fase 1 completada | Informe E-090 entregado y presentado a la dirección del Cliente |
| Fase 2 completada | DdA aprobada por el Comité de Seguridad + análisis de riesgos validado |
| Fase 3 completada | Dossier documental completo (27 políticas + 35 procedimientos) aprobado |
| Fase 4 completada | Informe de auditoría interna E-050 sin NC mayores abiertas |
| Fase 5 completada | Dossier para el auditor entregado + simulacro completado |
| Fase 6 completada | Auditoría externa realizada (independientemente del resultado) |
| Fase 7 completada | NC del auditor cerradas y verificadas |

El Cliente dispondrá de 10 días hábiles desde la entrega de cada hito para comunicar observaciones. Transcurrido dicho plazo sin respuesta, el hito se considerará aceptado tácitamente.

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 12 — GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO (NUEVA) #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 11. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Los siguientes riesgos han sido identificados durante la fase de análisis previo:

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

{% for riesgo in propuesta.riesgos_proyecto %} | R-{{ ‘%02d’ % loop.index }} | {{ riesgo.descripcion }} | {{ riesgo.probabilidad }} | {{ riesgo.impacto }} | {{ riesgo.mitigacion }} | {% endfor %}

Estos riesgos se monitorizarán durante todo el proyecto conforme al Plan de Gestión de Riesgos (F-007).

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 13 — CONFIDENCIALIDAD #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 12. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD

El consultor se compromete a tratar como estrictamente confidencial toda la información del Cliente a la que acceda durante el proyecto. Se propone la firma de un acuerdo de confidencialidad mutuo (NDA) como anexo al contrato C-001.

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 14 — VALIDEZ DE LA OFERTA #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 13. VALIDEZ DE LA OFERTA

La presente propuesta tiene una validez de {{ propuesta.validez_dias }} días naturales desde la fecha de emisión. Transcurrido dicho plazo sin aceptación, los términos económicos y de plazo podrán ser revisados.

{# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #} {# SECCIÓN 15 — ANEXOS #} {# ═══════════════════════════════════════════════════════════════ #}

## 14. ANEXOS

- Anexo I: Perfil profesional de Marcos Mata García

- Anexo II: Casos de éxito anonimizados (si disponibles)

- Anexo III: Descripción de la plataforma FULKRO

- Anexo IV: Modelo de contrato C-001 (borrador)

- Anexo V: Tabla de entregables completa con códigos E-XXX

## 15. SIGUIENTE PASO

Si esta propuesta es de su interés, le propongo agendar una breve reunión de 30 minutos para resolver cualquier duda y, en su caso, proceder a la firma del contrato.

Quedo a su disposición.

Atentamente,

Marcos Mata García Consultor ENS · FULKRO {{ propuesta.fecha_emision }}